BÀI TẬP: QUY TRÌNH XỬ LÝ STORY MỚI

Đội phát triển ứng dụng RikkeiGo

PHẦN 1 – THIẾT KẾ QUY TRÌNH (5 BƯỚC)

| Bước | Việc cần làm | Người chịu trách nhiệm | Điều kiện sang bước sau |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Tiếp nhận story | Bộ phận đề xuất (Marketing, CSKH, Vận hành) gửi story theo mẫu "Là…, tôi muốn…, để…" kèm mục tiêu. PO ghi vào Product Backlog. | Product Owner | Story có người dùng, mục tiêu và người đề xuất rõ ràng. |
| 2. Viết Acceptance Criteria | PO, Developers và Scrum Master cùng viết 3–7 AC theo Given – When – Then. Developers góp ý về tính khả thi. | Product Owner; Developers | Có 3–7 AC, các bên thống nhất và Developers ước lượng được. |
| 3. Xếp MoSCoW | PO xếp nhãn theo tiêu chí chung: ảnh hưởng đến mục tiêu release, rủi ro nếu bỏ, có hạn cứng hay không, công sức. Scrum Master điều phối buổi xếp loại, các bộ phận trình bày lý do. | Product Owner; Scrum Master | Nhãn gắn với một release cụ thể; tổng Must không quá khoảng 60% năng lực. |
| 4. Kiểm tra sẵn sàng | Developers kiểm tra story đã có AC chốt, đủ nhỏ để xong trong một Sprint và áp dụng được DoD chung. | Developers | Story đạt các điểm kiểm tra trên; nếu chưa đạt thì quay lại bước 2. |
| 5. Chọn vào Sprint | Sprint Planning: Developers chọn story theo năng lực, PO chốt thứ tự ưu tiên. Sau khi vào Sprint, AC không đổi; việc mới đi vào Backlog cho Sprint sau. Story xong khi đạt AC và DoD chung. | Developers; Product Owner | Sprint Goal và Sprint Backlog được Developers cam kết. |

PHẦN 2 – XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

Tình huống 1: Marketing đòi đưa ngay "Tặng mã giới thiệu bạn bè" vào Sprint đang chạy

Story chưa có AC nên chưa qua bước 2 và bước 4, tức chưa đủ điều kiện vào Sprint. Scrum Master giữ Sprint Backlog hiện tại và hướng Marketing gửi story cho PO ghi vào Backlog. PO cùng đội viết AC, xếp MoSCoW, rồi story được cân nhắc ở Sprint Planning kế tiếp; chỉ PO mới có quyền hủy Sprint và chỉ khi Sprint Goal không còn giá trị.

AC mẫu cho story "Tặng mã giới thiệu bạn bè"

| Thành phần | Nội dung |
| --- | --- |
| Given | Khách A đã có tài khoản và có mã giới thiệu riêng. |
| When | Bạn B đăng ký mới bằng mã của A và hoàn thành chuyến đi đầu tiên. |
| Then | Hệ thống tặng mỗi người một mã giảm giá và ghi vào lịch sử ưu đãi của cả A và B. |

Tình huống 2: Cả 3 bộ phận đều cho rằng yêu cầu của mình là Must

Không bộ phận nào tự gán nhãn. Ở bước 3, PO chấm tất cả story theo cùng tiêu chí và giữ tổng Must trong khoảng 60% năng lực của release. Story vượt ngưỡng hoặc không có hạn cứng được chuyển xuống Should/Could hoặc để release sau; Scrum Master điều phối để ba bộ phận trình bày lý do trước khi PO quyết định.

Cách gán nhãn mẫu

| Story | Bộ phận | Công sức | Lý do chính | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoàn tiền khi tài xế hủy chuyến | CSKH | 30 | Sai tiền của khách, phát sinh khiếu nại trực tiếp | Must |
| Tài xế xác nhận đã đến điểm đón | Vận hành | 30 | Cần để vận hành chuyến đi đúng quy trình | Must |
| Tặng mã giới thiệu bạn bè | Marketing | 20 | Tăng người dùng nhưng không có hạn cứng, có thể lùi release sau | Should |

Tổng Must là 60/100 điểm, đúng ngưỡng khoảng 60% năng lực.